## Slide 1
Forca Slide Builder | Beslutningsnotat (1/2)
Chat-agent til generering af PowerPoint-slides i Forcas templates, bygget på Orxhestra
1
Projekt & team
– Løsning: Chat-agent bygget på Orxhestra-frameworket; brugeren beskriver indhold, agenten layouter og eksporterer .pptx i Forcas designtemplates.
– PoC-team: Bygget af Jeppe (solo) under sprinten.
– Backend/Python-udvikler: ~0,2 årsværk over 3 mdr — oprydning, tests, videreudvikling af agent-kode og Orxhestra-integration.
– IT-infrastruktur/DevOps: ~1 uge til opsætning af deployment + løbende drift i Forcas Azure-miljø.
– Data-/sikkerhedsansvarlig: ~1 uge til DPIA og sikkerhedsreview.
2
Data & risikobillede
– Data: Forretningsindhold (slide-tekst, projekter, tal) + Forca-templates og designassets. Ingen følsomme persondata identificeret.
– Behandling: Ekstern LLM hos OpenAI/Anthropic i USA — kun inferens, ikke træning.
– Risikoflag: Middel — forretningsindhold sendes til tredjelands-LLM uden EU-residency.
– Næste skridt: Compliance/legal ikke involveret endnu; startes som separat spor med DPIA og EU AI Act-vurdering.
3
Driftsdokumentation
– DriftsRACI: Backend-team ejer alt — overvågning, fejlhåndtering, brugersupport, patching og eskalering.
– Systemer: Orxhestra (ekstern, open source Python-framework), OpenAI/Anthropic LLM (ekstern, US), python-pptx (intern), Forca-templates (intern).
– Hosting: Forcas eget Azure-miljø; ingen særlige licenser ud over LLM-API-nøgler.

## Slide 2
Forca Slide Builder | Beslutningsnotat (2/2)
Chat-agent til generering af PowerPoint-slides i Forcas templates, bygget på Orxhestra
4
Audit af løsningen
– Kadence: Kvartalsvis audit, ejet af backend-team.
– Succeskriterier: Output-kvalitet — målt via brugerfeedback og hvor meget brugeren skal redigere de genererede slides.
– AI-modeller: Nye LLM-versioner evalueres kvartalsvis; Orxhestra-versioner opdateres efter behov ved minor releases.
– Handlingsspor: Findes der drift eller fejl, prioriteres rettelser i backend-teamets sprint-backlog.
5
Adoption
– Kommunikation: Stille rollout til pilotgruppe (5-10 power users) først; bred lancering når feedback er indarbejdet.
– Ledelse: Direktør Victor sponsorerer; afdelingschefer driver brugen i deres teams.
– Træning: Hånds-on workshop pr. afdeling + opfølgningssession efter 1 måned for at fange friktion.
– UX: Web-chat findes, men er rå — kræver loading-states, fejlhåndtering og slide-preview før bred udrulning.
6
Drift økonomi
– Driftsbudget: 150-300k DKK/år — Azure-hosting, LLM-tokenforbrug og 0,1-0,2 årsværk vedligehold.
– Budgetansvar: IT/Backend ejer driftsbudgettet og følger token-forbrug månedligt.
– Transitionsomkostninger: Engangsomkostninger til oprydning, sikkerhedsreview, deployment og UX-løft estimeres ved drift-overgang.
– Største risiko: Prisstigninger fra LLM-udbyder (OpenAI/Anthropic) kan påvirke driftsøkonomien direkte.